# Gravity Bounce – Plan Marketing et Lancement (v2)

Objectif : 10 000 téléchargements organiques en 30 jours
Plateforme : Android (Play Store)
Durée : ~8 semaines à partir d’une bêta stable

## 1. Pré-lancement (Semaines 1–3)

Objectifs :
- Créer la communauté initiale (Discord, TikTok, itch.io)
- Attirer les premiers testeurs
- Préparer la visibilité sur le Play Store

Actions clés :
- Créer le serveur Discord “Gravity Bounce Lab” (annonces, tests, feedbacks)
- Créer une page itch.io pour le devlog public (ou un mini site relié à un domaine)
- Poster 3 vidéos par semaine sur TikTok/Reels (5–8 s, format 9:16)
- Contacter 10–15 micro-créateurs indé pour accès alpha
- Lier tous les canaux (bio TikTok → Discord + itch.io)

Communication : commencer dès que l’alpha est jouable et le gameplay stable.

## 2. Soft Launch (Semaines 4–5)

Objectifs :
- Tester la rétention, l’équilibrage et la stabilité
- Recueillir des retours utilisateurs réels

Actions :
- Lancer sur le Play Store dans 2–3 pays tests (Canada, Finlande, Australie)
- Distribuer le lien via Discord, itch.io et TikTok
- Mesurer : Rétention J1 > 35 %, J3 > 25 %, J7 > 15 %, Crash < 1 %, Session > 90 s
- Corriger les bugs ou déséquilibres avant lancement global

Monétisation : pubs légères Rewarded + bouton “Remove Ads” discret activé pour test.

## 3. Lancement Global (Semaines 6–8)

Objectifs :
- Générer un pic initial d’installations
- Déclencher la mise en avant automatique du Play Store

Jour 0 – Pré-lancement coordonné :
- Publier trailer sur TikTok, Reels, Discord, itch.io
- Envoyer communiqué à PocketGamer, DroidGamers, TouchArcade, IndieDB
- Activer communauté testeurs (objectif : 30–50 avis 5★ en 24 h)

Jour 1–3 :
- 1 vidéo/jour sur TikTok avec tag #GravityBounce
- Mettre en avant les meilleurs scores sur Discord
- Petit budget test pub (10 €) sur TikTok ou Meta Ads

Jour 4–14 :
- Update mineure (patch, visuel, texte “Update 1.01”)
- Challenge Discord (“10 000 pts avant dimanche ?”)

Monétisation complète : modèle “gratuit avec pubs légères + achat unique Remove Ads (1,99–2,49 €)” activé.

## 4. Croissance (après 1 mois)

Objectifs :
- Fidéliser et monétiser sans casser le flow
- Maintenir la visibilité organique

Actions :
- Événements saisonniers (changement de palette, mode “Rush 60 s”)
- Leaderboard hebdo (API ou classement Discord)
- Publicités Rewarded pour bonus de jeu (+5 s, +1 vie)
- Update devlog : “Merci pour 10 000 téléchargements !”

Monétisation : ajustement selon performances (fréquence pub, CPM, ajout de packs premium).

## 5. Polish graphique et sonore

- Effectué juste avant le lancement global (semaine 6)
- Objectif : cohérence, clarté, pas perfection
- Harmoniser palettes de couleur, intensité des particules et contraste du HUD
- Revoir la cohérence sonore (rebonds, combos, musiques dynamiques)
- Un jeu simple et fluide vaut mieux qu’un visuel ultra-détaillé mal lisible.

## 6. Stratégie communautaire et Devlog

Discord :
- Bouton “Rejoins le labo !” en fin de niveau
- Lien présent sur toutes les plateformes (TikTok, itch.io, Play Store)
- Animation hebdo (visuel, sondage, top scores)

Devlog :
- Utiliser itch.io pour publier les mises à jour majeures
- 1 post toutes les 2–3 semaines avec changelog et visuels
- Objectif : référencement naturel et transparence du développement

## 7. Synthèse

| Étape | Version | Objectif | Monétisation |
|-------|----------|-----------|---------------|
| Alpha fermée | 0.8 | Test gameplay, flow | Aucune |
| Bêta stable | 0.9 | Début communication | Aucune |
| Soft Launch | 0.95 | Test rétention et équilibre | Rewarded + Remove Ads discrets |
| Lancement global | 1.0 | Pic de visibilité | Gratuit + pubs légères + Remove Ads |
| Croissance | 1.1+ | Fidélisation et nouveautés | Packs premium ajustés |