# Gravity Bounce – Plan de Polish Visuel (Alpha Fermée)

Objectif : rendre le jeu visuellement cohérent et crédible avant l’alpha fermée. Durée estimée : 5 jours.

## Jour 1 – Palette & Identité Visuelle

Objectif : poser la base esthétique globale.

☐ Palette cohérente (3 tons fixes : fond, billes, accents)

☐ Fond harmonisé avec dégradé doux (centre vers bords)

☐ Ajout d’un filtre global léger (post-process color filter)

☐ Suppression des couleurs ou textures placeholder

## Jour 2 – Luminosité & Matériaux

Objectif : rendre les éléments clairs et agréables à suivre.

☐ Matériau standard pour les billes (émission légère, lisse)

☐ Halo doux (bloom subtil, non criard)

☐ Contraste plateau/bords bien équilibré

☐ Vérification lisibilité visuelle globale

## Jour 3 – UI / HUD

Objectif : stabiliser l’interface et clarifier la hiérarchie visuelle.

☐ Score positionné de manière lisible (haut ou gauche)

☐ Timer visible et propre (numérique ou barre)

☐ Combo toasts cohérents (fade-in/out fluide)

☐ Couleurs de texte uniformes (blancs sur fond sombre)

## Jour 4 – Feedbacks & FX légers

Objectif : renforcer la réactivité sans surcharge visuelle.

☐ Particules discrètes aux impacts (durée < 0.4 s)

☐ Flash léger dans le bac concerné

☐ Sons placeholders nets (pop, thud, whoosh)

☐ Silence entre les actions, pas de boucle agressive

## Jour 5 – Fond, Transitions & Test Alpha

Objectif : unification finale et capture du jeu pour communication.

☐ Vérification contraste fond/billes en toutes conditions

☐ Transitions fluides (fondu intro/outro)

☐ Test complet de lisibilité et fluidité

☐ Capture d’un clip 5–10 s pour teaser / devlog

## Résultat attendu

Avant : prototype fonctionnel mais hétérogène.

Après : jeu visuellement cohérent, fluide et présentable au public test.